Приоритеты:

Высокий 
 
Средний

Низкий

1. Тимлид

- Соблюдение сроков выполнения задач

- Контроль выполнения задач и соблюдения стандартов разработки

- Обеспечение коммуникации между разработчиками, дизайнером и владельцем продукта.

- Координация работы команды.

2. Front-end разработчик (20ч)

- Реализация интерфейсов для:

  - регистрации/входа; (4ч)

  - записи на услуги; (3ч)

  - онлайн оплаты. (3ч)

- Обработка взаимодействий с пользователем: запись на услугу, ввод комментария. (5ч)

- Поддержка отображения времени, цен и комментариев для заказов. (4ч)

3. Дизайнер (16ч)

- Разработка макетов интерфейсов для:

  - выбора даты и времени записи; (4ч)

  - отображения услуг с примерными ценами; (4ч)

  - выбор мастера. (2ч)

- Дизайна полей для ввода комментариев и уведомлений. (1ч)

Обеспечение адаптивности макетов для разных экранов (5ч)

4. Тестировщик (10ч)

- Тестирование корректности работы всех интерфейсов на разных устройствах и разрешениях:

  - выбор даты и времени; (1ч)

  - запись на услуги и онлайн оплаты (3ч)

- Проверка функциональности:

  - отображения услуг с ценами; (1ч)

  - ввода и изменения комментариев. (2ч)

Тестирование процесса отмены записи с добавлением комментария (3ч)

5. Back-end разработчик (47ч)

- Создание API для записи на услуги с проверкой доступности времени. (10ч)

- Разработка структуры базы данных для хранения:

  - записей клиентов; (5ч)

  - услуг и их стоимости; (15ч)

  - комментариев. (2ч)

- Реализация онлайн оплаты. (5ч)

- Реализация регистрации пользователя. (5ч)

Реализация системы уведомлений об отмене записи и добавления комментариев. (5ч)